УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ № 16 г. Липецка

__________________ Н.А. Огнева

«_____» ______________ 20____ г.

____________________________

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта

и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 16 г. Липецка

г. Липецк, ул. Циолковского, 34/4

1. Пояснительная записка

Нормативное обоснование разработки «дорожной карты»

-Постановление Правительства РФ от 01.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными ОИВ. ОИВ субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.07.2016 № 07-3199 «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов)»

Анализ контингента обучающихся, их потребностей в адаптированных образовательных программах и психолого-медико-педагогическом сопровождении

В МБОУ № 16 г. Липецка обучается 264 человека с задержкой психического развития, из них инвалидность имеют  14 детей, в том числе по категориям:

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на колясках – 2 человека;

детский аутизм – 2 человека;

психические расстройства – 8 человек;

сердечные нарушения 2 человека.

Из их обучаются в образовательном учреждении, реализующим адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с задержкой психического развития – 14 человек, индивидуально на дому -   8  человек, из них с использованием дистанционных форм обучения - нет обучающихся.

В образовательной организации реализуются адаптированные общеобразовательные программы для категории детей-инвалидов с задержкой психического развития.

Анализ состояния показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, результатов реализации целевых программ по обеспечению доступной среды для инвалидов (на основании Паспорта доступности)

Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| №п/п | Категории инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | В том числе инвалиды: |  |
| 2. | Передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | С нарушением опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | С нарушением зрения | ДУ |
| 5. | С нарушением слуха | ДУ |
| 6. | С умственными нарушениями | ДУ |

- указывается один из вариантов ответа: «А» - доступность всех зон помещений – универсальная; «Б» - специально выделенные для инвалидов участки и помещения; «ДУ» - дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно)

Обоснование целей обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки

Цели:

Обеспечение доступности для инвалидов здания и территории образовательной организации и предоставление образовательных услуг с учетом у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности. Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

- Сроки и этапы реализации дорожной карты

- Первый этап - 2016-2017 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов доступности, проведение неотложных мероприятий;

- Второй этап - до 2020 года: приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов - участников образовательных отношений в образовательной организации, адаптация структурно-функциональных зон и зон оказания услуг для всех категорий инвалидов, обучающихся в образовательной организации, в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг;

- Третий этап - до 2025 года: обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам всех категорий инвалидов.

- Четвертый этап - до 2030 года: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение дополнений в план мероприятий

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг) | Категории МГН | Срок исполнения (этапы работы*) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А»/»Б») | Все категории | 3 этап | _ | _ |
| 2. | Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А»/»Б») | Все категории | 3 этап | _ | _ |
| 3. | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/»Б») | Все категории | 2 этап |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
|  | выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов | К,О | 2018 г. | Силы и средства ОУ |  |
|  | оборудование пути к входу декоративными ограждениями | К,О | 2019-2020 г | Силы и средства ОУ |  |
|  | оборудование территории местами отдыха через 200 м, установить указатели | Все категории | 2019 г. | Привлечение внебюджетных средств |  |
| 3.2 | Вход в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
|  | установить нескользкое покрытие пандуса | К,О | 2017 г. | Силы и средства ОУ. |  |
|  | привести геометрию ступеней в соответствии с нормативом | С-ч | 2019 г. | Силы и средства ОУ |  |
|  | сделать контрастную окраску первой и последней ступеней | С-ч | 2018г. | Силы и средства ОУ |  |
| 3.3 | Пути движения внутри здания |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
|  | предусмотреть наличие тактильной полосы | С-ч | 2020 г. | Силы и средства ОУ |  |
|  | осуществить контрастную окраску крайних ступеней | С-ч | 2019 г | Силы и средства ОУ |  |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации |  |  |  |  |
|  | приобретение инвалидной коляски для передвижения по ступенькам | К,О | 2020-2025 г.г. | Привлечение внебюджетных средств |  |
| 3.4. | Зона целевого назначения |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
|  | снизить высоту порога до 2,5 см. | К,О | 2019 г. | Силы и средства ОУ |  |
|  | увеличить дверной проем до 90 см. | К,О | 2020-2025 г.г | Силы и средства ОУ |  |
|  | увеличить подходы к оборудованию и мебели для кресла-коляски до 120 см. | К,О | 2018 г. | Силы и средства ОУ |  |
|  | увеличить ширину пути движения кресла-коляски до 150 см. | К,О | 2018 г. | Силы и средства ОУ |  |
| 3.5. | Санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |
|  | оборудовать кабину для инвалидов: увеличить дверной проем до 90 см.; установить знак доступности помещения; снизить высоту порога до 2,5 см.; установить опорные поручни | К,О | 2020-2025 г.г. | Силы и средства ОУ |  |
| 3.6 | По системе информации и телекоммуникации |  |  |  |  |
| 3.6.1 | уменьшить высоту средств информации до 160 см. | К,О | 2018 г. | Силы и средства ОУ |  |
|  | обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенности восприятия | Все категории | 2020 г. | Силы и средства ОУ |  |
|  | развитие средств и носителей информации | Все категории | 2018-2019 г.г. | Силы и средства ОУ |  |
|  | организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | 2018-2019 г.г. | Силы и средства ОУ |  |
| II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |
| 1. | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работникам организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по решению вопросов формирования доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов | Все категории | 2018 г. | Силы и средства ОУ |  |
|  | Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Все категории | Ежегодно | Силы и средства ОУ |  |
|  | Разработка локальных актов: - инструкция для ответственных лиц встречающих и сопровождающих МГН; - памятка по инструктированию (обучению) сотрудников МБОУ № 16 г. Липецка об условиях предоставления услуг инвалидам | Все категории | 2017-2018 г.г. | Силы и средства ОУ |  |
|  | Обучение (инструктирование) педагогических работников по вопросам реализации образовательной деятельности с детьми - инвалидами, об условиях предоставления услуг МГН | Все категории | Ежегодно | Силы и средства ОУ |  |
|  | Сбор информации о количестве детей-инвалидов, обучающихся в ОУ | Все категории | Ежегодно | Рабочая группа |  |
|  | Создание базы данных учащихся с ОВЗ и имеющих статус «ребенок-инвалид» | Все категории | Ежегодно | Рабочая группа |  |
|  | Оборудование территории школы для занятий адаптивной физической культуры и ЛФК в соответствии с ФГОС ОВЗ, УО, программой «Доступная среда» | Все категории | 2019-2020 г.г. | Привлечение внебюджетных средств |  |
| 2. | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | К,О | В течение учебного года при наличии заключения врачебной комиссии | Средства бюджета (согласно тарификации) |  |
| 3. | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | К.О | В течение учебного года при наличии заключения врачебной комиссии | Средства бюджета (согласно тарификации) |  |
| 4. | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | Постоянно | Специалист, ответственный за размещение информации на сайте ОУ | Постоянно |

*- мероприятия 1-го этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - строительство нового здания / реконструкция / капитальный ремонт объекта)